EDILIZIA SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2019-2020: FACCIAMO IL PUNTO SULLE SCUOLE

Oltre alle spese correnti per manutenzione ordinaria  sono stati stanziati nel bilancio 2019:

- 340.000 euro per manutenzione straordinaria  . – Fondi statali

Per l’utilizzo di tale finanziamento si è deciso di suddividerlo tra gli 8 Istituti Comprensivi ed i Nidi in tre zone ( Nord, Centro e Ovest) ed operare mediate il sistema di affidamento definito “ Accordo Quadro”

I tre  appalti sono stati aggiudicati e consegnati i lavori già programmati.

Per la gestione dell’appalto sono stai parimenti incaricati tre tecnici che dovranno dirigere i lavori nelle scuole interessate.

- 310.000 euro di manutenzione straordinaria – Fondi Comunali

Il finanziamento sarà destinato alle seguenti opere:

| MAGGINI | Rifacimento bagni |
| --- | --- |
| MARCONI | Rifacimento copertura sovrastante atrio |
| BABYLANDIA - Pietralacroce | Impermeabilizzazione copertura |
| FERMI - DON MILANI | Interventi su Facciate, copertura, fogntura |
| ALBA SERENA Torrette | Intonaci, tinteggiature esterne, impermeabilizzazione copertura |
| APPORTI | Sistemazione Ingresso, scala sicurezza, area esterna |

- 175.000 euro per rinnovo certificati di prevenzione incendi che andavano a scadenza nel 2019.

Attualmente tutte le scuole ed i nidi hanno regolare certificazione di prevenzione incendi

ADEGUAMENTI SISMICI CONCLUSI:

| SCUOLE | ADEGUATE |
| --- | --- |
| Socciarelli | 1.300.000,00 |
| Elia | 4.000.000,00 |
| Savio 1° Stralcio | 1.500.000,00 |
| Leopardi | 1.700.000,00 |
| Piaget | 500.000,00 |
| Levi Giostra | 700.000,00 |
| Volta 2017/2018 | 1.400.000,00 |
| Mercantini 2018/2019 | 2.100.000,00 |
| Savio 2° Stralcio gara aggiudicata in corso affidamento lavori 2019/2020 | 2.000.000,00 (lavori avranno inizio entro l'anno) |
|  | 15.200.000,00 |

Verifiche di vulnerabilità in corso  N. 39

Costo delle verifiche € 851.365,57

In base agli attuali obblighi normativi ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Il Comune di Ancona ha affidato 39 incarichi di verifica della vulnerabilità sismica dei propri edifici scolastici progettati con norme antecedenti il DM del Giugno 1984, per un totale di quasi 60 corpi di fabbrica.

Le verifiche sismiche sono state accompagnate da indagini specifiche sui terreni e sui materiali strutturali di ogni singolo fabbricato; per queste attività sono stati incricati geologi e laboratori dotati di specifiche competenze nel settore.

I tempi per la conclusione degli incarichi è stato  dettato dai tempi di restituzione delle indagini sui materiali strutturali che in taluni casi sono stati più lunghi del previsto.

Per fare in modo che le verifiche abbiano uno livello di studio omogeneo il Comune prima ha istituito un organismo di controllo che ha dettato gli indirizzi per la redazione delle verifiche poi ha organizzato un ufficio preposto al controllo dei risultati delle verifiche sismiche. Tale attività, tra l'altro fortemente suggerita dalle stesse norme sismiche, si rende necessaria per sottoporre a validazione i risultati delle analisi sismiche e per far si che tutte le vulnerabilità possano essere messe sullo stesso piano di confrontabilità.

Tale attività di istruttoria richiede del tempo perchè prevede innanzi tutto una lettura attenta dei documenti, a cui segue l'identificazione degli aspetti salienti delle verifiche che risultano mancanti o che richiedono necessarie delucidazioni od integrazioni.

A valle di questo esame viene spedita ai professionisti incaricati di redigere le verifiche una o più richieste di integrazioni, al fine di consentirne la validazione dei risultati.

La maggior parte delle richieste di integrazioni sono state inviate ad eccezione di quelle di cui si sta completando l'istruttoria.

Tutto questo al fine di ottenere una graduatoria omogenea delle scuole in base alla loro oggettivo livello di vulnerabilità sismica

In linea generale, sui risultati già pervenuti ma non ancora definitivi e quindi non validati, si può affermare che:

- Non sussistono edifici sui quali ricorrono le condizioni per dichiarare il fabbricato inagibile;

- I materiali strutturali, tranne che in qualche caso, risultano caratterizzati da discrete caratteristiche meccaniche, talune volte molto buone e comunque non sussistono casi in cui la qualità del materiale si può ritenere così critica da indurre situazioni di inagibilità.

- Tutti gli edifici sono in buono stato di conservazione, se non per pochi casi si evidenzia la necessità di fare manutenzioni straordinarie.

Gli obiettivi del Comune, a valle della conclusione dell'iter di istruttoria e validazione dei risultati è quello di stilare una graduatoria di edifici dalla quale si possano identificare le priorità di intervento; tali priorità non saranno esclusivamente legate al valore dell'indice di Sicurezza, ma saranno correlate anche ad altri fattori, tutti concorrenti all'identificazione del Rischio Sismico dell'edificio e cioè:

- Esposizione (numero di alunni);

- Pericolosità sismica del territorio (presenza di effetti di amplificazione sismica locale);

- Qualità dei materiali, in ragione della volumetria dell'edificio.

I tempi di intervento per il miglioramento sismico, saranno commisurati all'effettivo rischio sismico del fabbricato (tanto più brevi quanto maggiore è la vulnerabilità certificata), e saranno realizzati tenendo conto delle risorse economiche previste nei programmi triennali in base ai finanziamenti statali ed a quelli propri, ma sempre nel rispetto della logica statistica della valutazione del rischio sismico, che contempla eventi che hanno ricorrenze anche di centinaia di anni.

In tutti i casi più significativi, il Comune sottoporrà a procedura di valutazione della convenienza tecnico-economica, la soluzione progettuale dell'adeguamento sismico, oppure della demolizione e ricostruzione.

Contemporaneamente al lavoro di redazione delle verifiche di vulnerabilità  sono stati predisposti i seguenti progetti per i quali sono state avanzate richieste di finanziamento mediante la partecipazione a bandi ministeriali:

| STATO DELLA PROGETTAZIONE e COSTI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTI o MIGLIORAMENTI SISMICI |
| --- |
| SCUOLA | COSTO INTERVENTO | LIVELLO DI PROGETTAZIONE |
| Garibaldi | 1.280.000,00 | Esecutivo |
| Antognini | 1.770.000,00 | Definitivo |
| De Amicis | 2.117.000,00 | Definitivo |
| Grillo Parlante | 1.367.000,00 | Fattibilità tecnica ed economica |
| Podesti | 2.500.000,00 | Fattibilità tecnica ed economica |
| Pascoli | 2.000.000,00 | Fattibilità tecnica ed economica |
| Alighieri | 1.600.000,00 | Fattibilità tecnica ed economica |
| Tommaseo | 2.000.000,00 | Fattibilità tecnica ed economica |
| Marconi | 2.500.000,00 | Fattibilità tecnica ed economica |
| Tombari | 2.400.000,00 | Fattibilità tecnica ed economica |
| Totale | € 19.534.000,00 |  |